| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera.  En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes.  realizamos varios cambios al proyecto, respecto a las areas que manejaremos, la metodologia |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin Cambios |
| Metodología | Sin Cambios |
| Evidencias de avance | Mockups de la aplicación  Acta de constitución del proyecto  requisitos funcionales  Documento de especificación de requerimientos de software  EDT |

| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| --- |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Gestión de proyectos* | *desarrollar plan de dirección de proyecto*  *Diseñar plan de gestión de: alcance, cronograma, costos, ETC,* | *PMBOK*  *Material Duoc UC* | *3 semanas* | *Juan Reynal* | *De todos los documentos sólo está realizado el EDT, Acta de Constitución.* | *Atrasado* | *cambiamos el orden de la gestion de proyectos, y su duracion cambiara* |
| *Gestión de requisitos* | *Capturar requisitos*  *Diseñar Mockups*  *crear prototipos* | *Material Duoc UC* | *3 semanas* | *Raul Barahona* | *esta área fue agregada de todos los documentos del proyecto solamente existe el Acta de constitución y el documento de ERS* | *Atrasado* | *agregamos estas actividades al proyecto. pues es necesario documentar los requerimientos del sistema, para no* |
| *Modelamiento de Bases de datos* | *Modelar la Base de datos del sistema* | *Material Duoc UC* | *9 semanas en total* | *Alan Zamora* | *el modelado de la base de datos no ha comenzado, pues el encargado cubrió documentaciones faltantes para tratar de cumplir con los tiempos* | *No comenzada* | *El encargado solamente se hará cargo de* |
| *Desarrollo del software* | *Desarrollar Modulo de Clases virtuales*  *Desarrollar Modulo de Foros*  *Desarrollar Modulo de* | *Material Duoc UC* | *Alan Zamora* | *el desarrollo del sistema no ha comenzado, pues el encargado cubrió documentaciones faltantes para tratar de cumplir con los tiempos* | *No comenzada* |  |

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han dificultado el desarrollo del plan de trabajo:  la falta de presión y dejar las tareas claras han dificultado la organización del grupo. pues debido a esto también se ha atrasado todo |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *el desarrollo no ha empezado, la gestión de proyectos y la gestión de requisitos están atrasados en dos semanas, teniendo en cuenta esto, el cambio de metodología y que cada encargado se enfoque en cada etapa del desarrollo simultáneamente podrá mostrarnos que es lo que sale mal en la organización y corregirla. además* |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Hasta ahora no existen actividades eliminadas.* |
| --- |