|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  no, han habido varias trabas que han provocado atrasos en el desarrollo del proyecto, desde vacaciones hasta trámites que me han impedido estar en casa para seguir documentando y desarrollando, teníamos esperando que los documentos de la gestión de requisitos este lista para el 27’9, pero tenemos parte de los Mockups, el Acta de Constitución del proyecto, los requerimientos funcionales listos y el documento de ERS en proceso. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  trabajando más horas ya que tengo mas tiempo que antes de dejar mi empleo para desarrollar y documentar todo lo necesario para que el proyecto sea un exito y llegar a cumplir todos los tiempos estimados de la carta gantt inicial, incluso he tenido que cubrir varios documentos |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Creo que está bien hecho, lo he revisado varias veces y he consultado con múltiples fuentes sobre la documentación que he realizado. solo falta consultarle a mi profesor para tener un veredicto final. por parte del desarrollo está por verse.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Tengo inquietudes con uno de los modulos que quiero desarrollar en el proyecto, pues debido que son 3 (la biblioteca Musical, los foros de discusion y las clases asistidas. este ultimo es el mas dificil porque no se exactamente por donde empezar** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  creo que sí, pues viendo cómo están yendo las cosas estamos atrasados con la primera fase y tendremos que cambiar hasta la metodología para entregar todo a tiempo. todos tendremos que aportar en la documentación, pues es bastante, ya en el desarrollo puedo encargarme yo |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  creo que puede mejorar, la comunicación es algo complicado en el grupo. estoy tratando de interactuar más con el grupo y usar herramientas para hacer bien las cosas, pero no veo esa misma intención en el resto (espero equivocarme) |